Załącznik 1 do Wytycznych naboru

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU**

**do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku**

**ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU**  Formularz zgłoszeniowy dotyczy projektów w zakresie **liniowej infrastruktury kolejowej** (modernizacja/rewitalizacja/odtworzenie/budowa nowych linii kolejowych) | | **KRYTERIA OCENY** |
| **1.1. Nazwa programu** | **Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku** (dalej „Program”) | Nie dotyczy. |
| **1.2. Tytuł projektu** (pole obligatoryjne).  Tytuł powinien być zrozumiały i odpowiednio syntetyczny. | BUDOWA LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA-GRÓJEC. | Nie dotyczy. |
| **1.3. Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu** | **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  **ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa**  (dalej „PLK”) | Nie dotyczy. |
| **1.4. Data wpływu wniosku**  Wypełnia podmiot przyjmujący wniosek – PLK |  | Złożenie formularza zgłoszenia projektu w ramach Programu w terminie określonym w § 4 ust. 1 Wytycznych naboru. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia formularza uznaje się datę doręczenia formularza zgłoszenia projektu w sposób określony w §11 Wytycznych naboru. |
| **1.5. Numer wniosku**  Wypełnia podmiot przyjmujący wniosek – PLK |  | Nie dotyczy. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY** (wypełnienie wszystkich pól jest obligatoryjne) | | **KRYTERIA OCENY** |
| Podmioty upoważnione do złożenia formularza zgłoszenia projektu do Programu:   * jednostki samorządu terytorialnego działające na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); * związek metropolitalny działający w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1890, z późn. zm.); * związek metropolitalny działający w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 730 ); * każdy inny związek metropolitalny powołany przez organy władzy ustawodawczej w Polsce; * związki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związków metropolitalnych.   Projekt może być realizowany przez jeden lub kilka upoważnionych podmiotów. W przypadku, gdy projekt będzie zgłaszany w ramach naboru do Programu przez co najmniej dwa uprawnione podmioty, w polu 2.1. DANE WNIOSKODAWCY należy podać Lidera, a w kolejnych polach 2.2. PARTNERZY kolejno wszystkich Partnerów. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez jeden podmiot w polu 2.2. PARTNERZY należy zaznaczyć znakiem X „NIE DOTYCZY”. | | 1. Złożenie formularza zgłoszenia projektu przez uprawnione podmioty: wnioskodawcę i partnerów (gdy dotyczy). Wszystkie podmioty wskazane w polach: 2.1 DANE WNIOSKODAWCY oraz 2.2 PARTNERZY muszą być podmiotami uprawnionymi do złożenia formularza zgłoszenia projektu) – ocena TAK/NIE; 2. Wyznaczenie Lidera projektu - ocena TAK/NIE. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, brak złożenia pozytywnego oświadczenia dyskwalifikuje projekt z Programu; 3. Złożenie formularza zgłoszenia projektu w formie określonej w §4 ust. 1 i 2 Wytycznych naboru. Podpisanie wniosku przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wskazanego w punkcie 2.1 DANE WNIOSKODAWCY– ocena TAK/NIE; 4. Wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE. |
| **2.1. Dane wnioskodawcy** (dalej: WNIOSKODAWCA) - § 3 ust. 5 Wytycznych naboru | |
| Nazwa wnioskodawcy | GMINA GRÓJEC |
| NIP, REGON | NIP 797 – 201 – 12 – 65 REGON 670 – 223 - 310 |
| Adres siedziby (wraz z telefon, faks, poczta elektroniczna) | ul. j.piłsudskiego 47, 05-600 grójec, TEL. 48 6643091, FAX 48 6642103, URZAD@GROJECMIASTO.PL |
| Adres do korespondencji  Należy wypełnić, jeśli adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy. |  |
| Wyznaczenie lidera Projektu | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu oświadczam, ze wszyscy partnerzy wskazani w polu 2.2. wyrażają zgodę na pełnienie przez wnioskodawcę funkcji lidera projektu oraz że wnioskodawca dysponuje prawomocnymi pełnomocnictwami wszystkich partnerów upoważniającymi wnioskodawcę do reprezentowania partnerów w sprawach zgłoszenia projektu do programu.  **TAK**  **NIE** X **NIE DOTYCZY** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  Wnioskodawca na żądanie PLK zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających wnioskodawcę do reprezentowania partnerów w sprawach zgłoszenia projektu do programu. |
| **2.2. Partnerzy** X **NIE DOTYCZY** | |
| **Partner I (…)** (każdy Partner w odrębnym polu) |  |
| Nazwa podmiotu |  |
| NIP, REGON | NIP XXX – XXX – XX – XX REGON XXX – XXX - XXX |
| Adres siedziby (wraz z telefon, faks, poczta elektroniczna) |  |
| **2.3. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu** | | Nie dotyczy. |
| Imię i nazwisko, Stanowisko | JAROSŁAW RUPIEWICZ, Z-CA BURMISTRZA |
| Telefon, Faks,  Poczta elektroniczna | tel. 48 6643091, fax 48 6642103, email j.rupiewicz@grojecmiasto.pl |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. OPIS PROJEKTU** (wypełnienie wszystkich pól jest obligatoryjne) | | **KRYTERIA OCENY** |
| **3.1. Cel projektu i jego** **zgodność z celami programu**  Głównym celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.  W celu wykazania spełnienia celu Programu, należy wskazać:   * jakie połączenie zostanie uzyskane w wyniku realizacji projektu, (z jakiego miasta o liczbie mieszkańców min. 10 tys., które nie posiada połączenia kolejowego do jakiego miasta wojewódzkiego)   lub   * jakie istniejące połączenie, o którym mowa w §3 ust. 11 pkt. 1 lit. b Wytycznych naboru, zostanie usprawnione (z jakiego miasta o liczbie mieszkańców min. 10 tys. do jakiego miasta wojewódzkiego).   Liczbę mieszkańców miasta, które uzyska/usprawni połączenie transportem kolejowym należy podać wg danych GUS stan na dzień 30.06.2019. | 3.1.1. GRÓJEC  *NAZWA MIASTA, KTÓRE NIE POSIADA DOSTĘPU DO KOLEI PASAŻERSKIEJ I UZYSKA POŁĄCZENIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU LUB NAZWA MIASTA KTÓRE USPRAWNI ISTNIEJĄCE POŁĄCZENIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.*  3.1.2.WARSZAWA  *NAZWA MIASTA WOJEWÓDZKIEGO (SIEDZIBA WOJEWODY LUB SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 24 LIPCA 1998 R. O WPROWADZENIU ZASADNICZEGO TRÓJSTOPNIOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA Dz.U. 1998 Nr 96 POZ. 603 Z PÓŹN. ZM.)*  3.1.3. 16745  *LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.1.1. STAN NA 30.06.2019 r. WEDŁUG GUS* [*HTTP://DEMOGRAFIA.STAT.GOV.PL/BAZADEMOGRAFIA/TABLES.ASPX*](http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx) *TABLICA 09 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I MIAST)*  3.1.4. Gmina Grójec deklaruje zainteresowanie rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Zakładamy budowę nowej linii kolejowej na trasie Warszawa-Grójec. Propozycja tej trasy pojawia się w załączniku nr 4 – Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym – PROPOZYCJA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W DALSZYM HORYZONCIE CZASOWYM – Lp. 4 Budowa Połączenia Warszawa-Grójec-ETAP II – odcinek Warszawa Lotnisko Chopina – Nadarzyn – Grójec. Cel projektu obsługa komunikacyjna gmin i powiatów, które obecnie nie mają dostępu do transportu kolejowego.  *NALEŻY ZWIĘŹLE OPISAĆ W JAKI SPOSÓB REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO USPRAWNIENIA ISTNIEJĄCEGO POŁĄCZENIA TRANSPORTEM KOLEJOWYM MIASTA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.1.1 I MIASTA WOJEWÓDZKIEGO WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.1.3. PUNKTU 3.1.4 NIE UZUPEŁNIA SIĘ W PRZYPADKU GDY MIASTO WSKAZANE W PUNKCIE 3.1.1 UZYSKA POŁĄCZENIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM.* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Spełnienie celu Programu. Brak spełnienia dyskwalifikuje projekt do ujęcia w Programie – ocena TAK/NIE. |
| **3.2. czas przejazdu**  Należy określić:   * oczekiwany czas przejazdu dla połączenia transportem kolejowym między miastami wskazanymi w punktach 3.1.1. i 3.1.2. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU; * obecny średni czas przejazdu dla połączenia transportem kolejowym między miastami wskazanymi w punktach 3.1.1. i 3.1.2. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU (średni czas przejazdu dla pociągu regionalnego/aglomeracyjnego w przypadku usprawnienia istniejącego połączenia, o którym mowa w §3 ust. 11 pkt. 1 lit. b Wytycznych naboru). | 3.2.1.  30 min.  *OCZEKIWANY CZAS PRZEJAZDU TRANSPORTEM KOLEJOWYM W MINUTACH*  3.2.2. Nie dotyczy  *ŚREDNI CZAS PRZEJAZDU TRANSPORTEM KOLEJOWYM W MINUTACH DLA POCIĄGU REGIONALNEGO/AGLOMERACYJNEGO WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY NA DZIEŃ ….. (NALEŻY WSKAZAĆ).* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |
| **3.3. Informacje demograficzne i dotyczące bezrobocia**  Należy podać prognozowaną liczbę mieszkańców miasta na rok 2030 (pkt. 3.3.1.) oraz zmianę prognozowanej liczby mieszkańców pomiędzy rokiem 2030 a 2040 (pkt. 3.3.2.) na podstawie wskazanej prognozy GUS dla powiatów na lata 2014 – 2050.  Należy podać stopę bezrobocia na dzień 30.06.2019 według źródeł GUS (pkt. 3.3.3.). | 3.3.1. PROGNOZOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA NA ROK 2030  16641  *(NALEŻY PODAĆ DLA MIASTA, KTÓRE UZYSKA POŁĄCZENIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM ZGODNIE Z PUNKTEM 3.1.1 CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU)*  Należy obliczyć na podstawie danych GUS w poniższy sposób: liczba mieszkańców miasta wskazanego w polu 3.1.1 mnożona przez wskaźnik zmian liczby ludności w powiecie od roku 2019 do roku 2030 wyliczony na podstawie: GUS Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, opracowana w 2014 r. <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html>  3.3.2. ZMIANA PROGNOZOWANEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW MIASTA POMIĘDZY ROKIEM 2030 A 2040  -407  *(NALEŻY PODAĆ DLA MIASTA, KTÓRE UZYSKA POŁĄCZENIE TRANSPORTEM KOLEJOWYM ZGODNIE Z PUNKTEM 3.1.1 CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU)*  Należy obliczyć na podstawie danych GUS: jako różnica pomiędzy prognozowaną liczbą mieszkańców miasta na rok 2040, obliczoną przez pomnożenie prognozowanej liczby mieszkańców miasta na rok 2030 przez wskaźnik zmian liczby ludności w powiecie od roku 2030 do roku 2040 wyliczony na podstawie: GUS Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, opracowana w 2014 r.  <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html> a prognozowaną liczbą mieszkańców miasta na rok 2030 obliczoną w pkt. 3.3.1.  3.3.3. WSKAŹNIK BEZROBOCIA W POWIECIE  1,9 %  *(STAN NA 30.06.2019 R WEDŁUG GUS* [*HTTPS://STAT.GOV.PL/OBSZARY-TEMATYCZNE/RYNEK-PRACY/BEZROBOCIE-REJESTROWANE/BEZROBOTNI-ZAREJESTROWANI-I-STOPA-BEZROBOCIA-STAN-W-KONCU-CZERWCA-2019-R-,2,83.HTML*](https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2019-r-,2,83.html) *)* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |
| **3.4. Wpływ na poprawę jakości powietrza** | 3.4.1 WPŁYW NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA  X **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  *NALEŻY WSKAZAĆ CZY MIASTO WOJEWÓDZKIE WSKAZANE W POLU 3.1.2 ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH STREFY Z PRZEKROCZENIEM DOPUSZCZALNEGO POZIOMU OKREŚLONEGO W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE POZIOMÓW NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |
| **3.5. Możliwość uruchomienia bocznicy przez podmioty gospodarcze**  Należy przedłożyć udokumentowane zgłoszenia możliwości uruchomienia bocznicy przez przedsiębiorców lub podać informacje o ich braku. W zgłoszeniach podmiotów gospodarczych należy wykazać: nazwę podmiotu, rodzaj prowadzonej działalności, typ ładunków przewidywanych do odbioru lub nadania koleją, ich obecny oraz przewidywany roczny poziom wyrażony w tonach lub liczbie pociągów (w tym przypadku należy wskazać liczbę wagonów oraz ich typ). Należy zaznaczyć znakiem „X” jedną z podanych opcji. | ZAŁĄCZONO ZGŁOSZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:  ……………………………………………………………………………………………  (*WYMIENIĆ NAZWY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH*)  X BRAK ZGŁOSZEŃ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE. Brak zgłoszeń podmiotów gospodarczych nie wpływa na ocenę projektu i nie powoduje jego dyskwalifikacji z Programu; |
| **3.6. Informacja o ujęciu projektu w regionalnych / lokalnych dokumentach strategicznych**  Należy opisać czy projekt jest ujęty w regionalnych / lokalnych strategiach, programach rozwoju transportu, zrównoważonych planach rozwoju publicznego transportu zbiorowego. | 3.6.1. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z REGIONALNYMI/LOKALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  **TAK** X **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ*)  …………………………………………………………………………………………………..  *(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA OPCJI „TAK” NALEŻY WYMIENIĆ POSZCZEGÓLNE DOKUMENTY STRATEGICZNE I PRZEDSTAWIĆ ZWIĘZŁY OPIS)* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE. Brak ujęcia projektu w regionalnych / lokalnych dokumentach strategicznych nie wpływa na ocenę projektu i nie powoduje jego dyskwalifikacji z Programu; |
| **3.7. Informacja o aktualnym zagospodarowaniu terenu planowanego do objęcia projektem**  Należy podać:   * Informacje o ujęciu projektu w planie/planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gmin. W przypadku gdy projekt jest ujęty w powyższych dokumentach należy je wymienić i wskazać dokument zatwierdzający. W przypadku braku ujęcia projektu w planie/planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gmin należy uzupełnić punkt 3.7.2. * Zagospodarowanie terenu - informacje o możliwych konfliktach w zagospodarowaniu terenu planowanego do objęcia projektem, ograniczeniach przestrzennych dla realizacji projektu, informacje czy istnieją nieruchomości gruntowe, na których możliwa jest realizacja projektu, czy są korytarze/grunty pokolejowe. | 3.7.1. UJĘCIE PROJEKTU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA / GMINY  **TAK** X **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  *(W PRZYPADKU ZAZNACZENIA OPCJI „TAK” NALEŻY WYMIENIĆ PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I WSKAZAĆ DOKUMENT ZATWIERDZAJĄCY)*  3.7.2. DEKLARACJA  W sytuacji udzielenia odpowiednio odpowiedzi „nie” na pytanie w pkt 3.7.1 w imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję ujęcie projektu w planie zagospodarowania przestrzennego województwa/gminy w terminie do lipca 2022 roku (*WSKAZAĆ TERMIN)*  x **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  Deklaracja ujęcie projektu w dokumentach strategicznych i planie zagospodarowania przestrzennego województwa/gminy ma charakter informacyjny i stanowi wyrażenie woli.  3.7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEGO DO OBJĘCIA PROJEKTEM Teren planowany do objęcia projektem posiada korytarze/grunty pokolejowe od Grójca tj. teren starej Grójeckiej Kolei Wąskotorowej do Tarczyna, tam łączą się z linią kolejową która jest na południu Tarczyna. **Opcja I** Na wytyczonej trasie niezbędne jest poprowadzenie części linii w tunelu pod lotniskiem. Na odcinku od Tarczyna przez Złotokłos i dalej, tereny które mogą zostać objęte projektem nowego odcinka linii kolejowej są przeznaczone pod nową infrastrukturę wielorodzinną nazwaną roboczo „nowym Tarczynem”. Brak porozumienia i deklaracji wsparcia ze strony przedstawicieli gminy Tarczyn w tym zakresie. **Opcja II** Od Tarczyna przez Nadarzyn do Parzniewa brak gruntów pokolejowych. Istnieje wstępna ustna deklaracja samorządów na udział w pracach planistycznych dotyczących utworzenia trasy kolejowej na tym odcinku. **Opcja III** Wykorzystanie istniejące linii LK12.  *(NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZWIĘZŁY OPIS W ZAKRESIE DRUGIEGO PUNKTORA)*  3.7.4. DEKLARACJA  W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych / zrzeczenie się praw do odszkodowania za nieruchomości (w przypadku objęcia ich decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej) na cele realizacji projektu.  x **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  Deklaracja nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych / zrzeczenie się praw do odszkodowania za nieruchomości (w przypadku objęcia ich decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej) na cele realizacji projektu ma charakter informacyjny i stanowi wyrażenie woli. | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE. Brak ujęcia projektu w planach zagospodarowania przestrzennego lub występujące konflikty społeczne lub negatywne deklaracje nie wpływa na ocenę projektu i nie powoduje jego dyskwalifikacji z Programu; |
| **3.8. Zakres projektu**  Projekt dotyczy **tylko jednego połączenia kolejowego** wskazanego w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU  W zakresie projektu należy wskazać co najmniej elementy: wnioskowane połączenie zgodnie z informacją wskazaną w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU, w tym brakujące odcinki infrastruktury kolejowej wymagające działań inwestycyjnych. Dla wskazanych odcinków brakujących należy podać: możliwe miejscowości pośrednie, możliwe punkty styku z infrastrukturą kolejową, przewidywaną długość połączenia w kilometrach. W przypadku reaktywacji połączenia po istniejącej /nieczynnej/zlikwidowanej linii kolejowej dodatkowo można podać jej numer wraz z nazwą odcinka. W przypadku zidentyfikowania więcej niż jednej opcji realizacji połączenia, powyższe elementy należy podać kolejno dla zidentyfikowanych opcji przebiegu.  Na etapie oceny formularzy zgłoszeń projektów PLK zweryfikuje zakres projektu i przedstawi (w trybie wezwania do uzupełnienia formularza zgłoszenia projektu zgodnie z §6 Wytycznych naboru) WNIOSKODAWCY proponowany zakres / korektę zakresu Projektu. W przypadku braku akceptacji przez Wnioskodawcę proponowanego zakresu/korekty Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić we wstępnym studium planistyczno-prognostycznym opcję /opcje Wnioskodawcy i opcje PLK dla Projektu. | ZAKRES PROJEKTU **opcja I** (PODAĆ ODRĘBNIE DLA ZDEFINIOWANYCH OPCJI REALIZACJI POŁĄCZENIA)  3.8.1. WARSZAWA – GRÓJEC  *WNIOSKOWANE POŁĄCZENIE POMIĘDZY MIASTAMI WSKAZANYMI W PUNKTACH 3.1.1. i 3.1.2. W POLU 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU*  3.8.2. 54 KM  *PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.3. WARSZAWA - GRÓJEC  *BRAKUJĄCE ODCINKI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ (WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH) DLA POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.4. 42 KM  *DŁUGOŚĆ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W  PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.5. TARCZYN, RASZYN,MAGDALENKA,LESZNOWOLA  *MOŻLIWE MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIE DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.6. Włączenie się w przystanek osobowy Warszawa Lotnisko Chopina (poprowadzenie linii w tunelu pod lotniskiem).  *MOŻLIWE PUNKTY STYCZNE Z INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Wskazane dane podlegają weryfikacji przez PLK. Brak wypełnienia przez WNIOSKODAWCĘ powoduje dyskwalifikację projektu z Programu; |
| **3.8. Zakres projektu**  Projekt dotyczy **tylko jednego połączenia kolejowego** wskazanego w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU  W zakresie projektu należy wskazać co najmniej elementy: wnioskowane połączenie zgodnie z informacją wskazaną w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU, w tym brakujące odcinki infrastruktury kolejowej wymagające działań inwestycyjnych. Dla wskazanych odcinków brakujących należy podać: możliwe miejscowości pośrednie, możliwe punkty styku z infrastrukturą kolejową, przewidywaną długość połączenia w kilometrach. W przypadku reaktywacji połączenia po istniejącej /nieczynnej/zlikwidowanej linii kolejowej dodatkowo można podać jej numer wraz z nazwą odcinka. W przypadku zidentyfikowania więcej niż jednej opcji realizacji połączenia, powyższe elementy należy podać kolejno dla zidentyfikowanych opcji przebiegu.  Na etapie oceny formularzy zgłoszeń projektów PLK zweryfikuje zakres projektu i przedstawi (w trybie wezwania do uzupełnienia formularza zgłoszenia projektu zgodnie z §6 Wytycznych naboru) WNIOSKODAWCY proponowany zakres / korektę zakresu Projektu. W przypadku braku akceptacji przez Wnioskodawcę proponowanego zakresu/korekty Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić we wstępnym studium planistyczno-prognostycznym opcję /opcje Wnioskodawcy i opcje PLK dla Projektu. | ZAKRES PROJEKTU **opcja II** (PODAĆ ODRĘBNIE DLA ZDEFINIOWANYCH OPCJI REALIZACJI POŁĄCZENIA)  3.8.1. WARSZAWA – GRÓJEC  *WNIOSKOWANE POŁĄCZENIE POMIĘDZY MIASTAMI WSKAZANYMI W PUNKTACH 3.1.1. i 3.1.2. W POLU 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU*  3.8.2. 59 KM  *PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.3. GRÓJEC-PARZNIEW  *BRAKUJĄCE ODCINKI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ (WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH) DLA POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.4. 39 KM  *DŁUGOŚĆ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W  PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.5. NADARZYN, PARZNIEW  *MOŻLIWE MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIE DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.6. Włączenie się w LK 447 w rejonie przystanku osobowego Parzniew.  *MOŻLIWE PUNKTY STYCZNE Z INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Wskazane dane podlegają weryfikacji przez PLK. Brak wypełnienia przez WNIOSKODAWCĘ powoduje dyskwalifikację projektu z Programu; |
| **3.8. Zakres projektu**  Projekt dotyczy **tylko jednego połączenia kolejowego** wskazanego w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU  W zakresie projektu należy wskazać co najmniej elementy: wnioskowane połączenie zgodnie z informacją wskazaną w polu 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU, w tym brakujące odcinki infrastruktury kolejowej wymagające działań inwestycyjnych. Dla wskazanych odcinków brakujących należy podać: możliwe miejscowości pośrednie, możliwe punkty styku z infrastrukturą kolejową, przewidywaną długość połączenia w kilometrach. W przypadku reaktywacji połączenia po istniejącej /nieczynnej/zlikwidowanej linii kolejowej dodatkowo można podać jej numer wraz z nazwą odcinka. W przypadku zidentyfikowania więcej niż jednej opcji realizacji połączenia, powyższe elementy należy podać kolejno dla zidentyfikowanych opcji przebiegu.  Na etapie oceny formularzy zgłoszeń projektów PLK zweryfikuje zakres projektu i przedstawi (w trybie wezwania do uzupełnienia formularza zgłoszenia projektu zgodnie z §6 Wytycznych naboru) WNIOSKODAWCY proponowany zakres / korektę zakresu Projektu. W przypadku braku akceptacji przez Wnioskodawcę proponowanego zakresu/korekty Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić we wstępnym studium planistyczno-prognostycznym opcję /opcje Wnioskodawcy i opcje PLK dla Projektu. | ZAKRES PROJEKTU **opcja III** (PODAĆ ODRĘBNIE DLA ZDEFINIOWANYCH OPCJI REALIZACJI POŁĄCZENIA)  3.8.1. WARSZAWA – GRÓJEC  *WNIOSKOWANE POŁĄCZENIE POMIĘDZY MIASTAMI WSKAZANYMI W PUNKTACH 3.1.1. i 3.1.2. W POLU 3.1. CEL PROJEKTU I JEGO ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU*  3.8.2. 65 KM  *PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.3. GRÓJEC-TARCZYN  *BRAKUJĄCE ODCINKI INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ (WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH) DLA POŁĄCZENIA WSKAZANEGO W PUNKCIE 3.8.1.*  3.8.4. 14 KM  *DŁUGOŚĆ BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W  PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.5. Gąski, Zakrzewska Wola  *MOŻLIWE MIEJSCOWOŚCI POŚREDNIE DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.*  3.8.6. Włączenie się w LK 12 w rejonie Leśnej Polany.  *MOŻLIWE PUNKTY STYCZNE Z INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ DLA BRAKUJĄCYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WSKAZANYCH W PUNKCIE 3.8.3.* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Wskazane dane podlegają weryfikacji przez PLK. Brak wypełnienia przez WNIOSKODAWCĘ powoduje dyskwalifikację projektu z Programu; 3. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |
| **3.9. Okres realizacji projektu**  Realizacja projektu jest możliwa w okresie od 2019 – 2028.  Okres kwalifikowalności wydatków od 01.01.2019 do 31.12.2028. Istnieje możliwość refundacji środków poniesionych w latach 2019-2021, kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu. Refundacja może nastąpić najwcześniej w 2022 roku do wysokości dostępnej alokacji przewidzianej na 2022 rok. | X OKRES REALIZACJI PROJEKTU – OD 2021 DO 2028 *(NALEŻY WSKAZAĆ PEŁNE LATA)*  Podmioty wskazane w punkcie 2. WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY są zobowiązane we wskazanych latach do zapewnienia współfinansowania realizacji projektu w sposób określony w § 9 i § 10 Wytycznych naboru projektu. | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE.; 2. Wskazane dane podlegają weryfikacji przez PLK. Brak wypełnienia punktu lub wskazanie okresu realizacji poza okresem 2019-2028 przez WNIOSKODAWCĘ powoduje dyskwalifikację projektu z Programu; |
| **3.10. Przedmiot projektu**  Przedmiotem projektu może być:   * opcja A - studium projektowo-techniczne (obejmujące m.in. dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi); * opcja B - studium projektowo-techniczne (obejmujące m.in. dokumentację projektową wraz z decyzjami administracyjnymi) i realizacja robót.   Należy wybrać jedną z powyższych opcji poprzez zaznaczenie znakiem „X”.  W przypadku opcji A należy:   * wskazać planowane źródło finansowania późniejszej realizacji robót, zgodnie z §3 ust. 15 Wytycznych naboru; * wskazać planowany okres późniejszej realizacji robót (dopuszczalne jest wskazanie konkretnych lat realizacji lub wskazanie perspektywy finansowanej); * wypełnić punkt 3.10.2. | 3.10.1 PRZEDMIOT PROJEKTU  **A**  **STUDIUM PROJEKTOWO-TECHNICZNE**  ……………………………………………………………….……………………………  *PLANOWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PÓŹNIEJSZEJ REALIZACJI ROBÓT*  …………………………………………………………………………………….………  *PLANOWANY OKRES PÓŹNIEJSZEJ REALIZACJI ROBÓT*  x **B**  **STUDIUM PROJEKTOWO-TECHNICZNE I REALIZACJA ROBÓT**  3.10.2. DEKLARACJA  W sytuacji opracowania w ramach programu dla projektu zgodnie z punktem 3.10.1 wyłącznie studium projektowo-technicznego, w imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję zakończenie realizacji projektu ze środków …………. (*NALEŻY PODAĆ ŹRÓDŁO ZGODNIE Z PUNKTEM 3.10.1*) w okresie (*NALEŻY PODAĆ ZGODNIE Z PUNKTEM 3.10.1*).  **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. W przypadku wskazania opcji A  czy podane w punkcie 3.10.1 źródło finansowania późniejszej realizacji robót znajduje się w gestii podmiotów wskazanych w punkcie 2 – ocena TAK/NIE. Wskazanie źródła niebędącego w gestii podmiotów wskazanych w punkcie 2 oraz negatywna deklaracja z punktu 3.10.2 dyskwalifikuje projekt z Programu; |
| **3.11. Szacowane koszty realizacji projektu**  Szacowane koszty realizacji projektu netto - należy wskazać szacowane całkowite koszty realizacji projektu netto w tys. PLN (bez podatku VAT) z podziałem na szacowane koszty realizacji projektu kwalifikujące i niekwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu, dla zakresu prac jakie będą objęte projektem zgodnie z punktem 3.10. Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikowalności wydatków przedstawione są w §10 Wytycznych naboru.  Na etapie oceny formularzy zgłoszeń projektów PLK określi szacowane koszty realizacji projektu netto. W przypadku rozbieżności z kosztami realizacji projektu netto wskazanymi przez WNIOSKODAWCĘ, zostanie wystosowane wezwania do uzupełnienia formularza zgłoszenia projektu zgodnie z §6 Wytycznych naboru. PLK zobowiązane jest do przedstawienia uzasadnienia zmiany szacowanych całkowitych kosztów realizacji projektu. | 3.11.1. SZACOWANE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU NETTO   |  |  | | --- | --- | | **SZACOWANE CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU NETTO**  w tys. PLN | 1 800 000 PLN | | **SZACOWANE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU**  w tys. PLN | 1 800 000 PLN | | **SZACOWANE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU**  w tys. PLN | 0 PLN |   3.11.2. OŚWIADCZENIE  w imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu oświadczam, że zostałem poinformowany, że wskazana w punkcie 3.11.1. wartość szacowanych kosztów realizacji projektu może ulec zmianie i zostanie zweryfikowana w ramach wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (o którym mowa w §5 ust. 2 pkt. 1 wytycznych naboru)  X **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Akceptacja przez WNIOSKODAWCĘ szacowanych przez PLK kosztów realizacji projektu netto. Brak akceptacji przez WNIOSKODAWCĘ określonych na etapie oceny formularza zgłoszenia projektu przez PLK szacowanych kosztów realizacji projektu netto bądź negatywne oświadczenie z punktu 3.11.2, powoduje dyskwalifikację projektu z Programu; |
| **3.12. Wkład własny podmiotów wskazanych w punkcie**  Wkład własny - należy wskazać wkład własny netto **maksymalny akceptowalny** przez podmioty wskazane w punkcie 2. WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY.  Wkład własny netto (nie uwzgledniający podatku VAT w części ponoszonej przez WNIOSKODAWCĘ) powinien obejmować co najmniej:   * 15% wydatków kwalifikowanych; * wydatki niekwalifikowane netto (szczegółowe informacje odnośnie kwalifikowalności wydatków przedstawione są w §10 Wytycznych naboru).   W przypadku zmiany szacowanych kosztów realizacji projektu netto wymagane jest dostosowanie wkładu własnego do zmienionych wartości. | 3.12.1. WKŁAD WŁASNY   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **WKŁAD WŁASNY NETTO** | min. 15% wydatków kwalifikowalnych i 100% wydatków niekwalifikowalnych netto | ………. % wydatków kwalifikowalnych i 100% wydatków niekwalifikowalnych netto | | *ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ, NALEŻY WSKAZAĆ WARTOŚĆ % UDZIAŁU W WYDATKACH NIEKWALIFIKOWANYCH W PRZYPADKU DEKLARACJI UDZIAŁU PONAD 15%)* | |   3.12.2. DEKLARACJA  W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję współfinansowanie inwestycji na zasadach określonych w programie i wytycznych naboru:   * Finansowanie przez wnioskodawcę i partnerów wkładu własnego w wysokości 15 % wydatków kwalifikowanych projektu netto (*NALEŻY WSKAZAĆ WARTOŚĆ % UDZIAŁU ZGODNIE Z PUNKTEM 3.12.1)*; * Finansowanie przez wnioskodawcę i partnerów w 100% wydatków niekwalifikowanych netto; * Finansowanie przez wnioskodawcę i partnerów w 100% podatku vat ponoszonego od wydatków niekwalifikowanych netto.   X **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)*  Złożenie deklaracji stanowi wyrażenie woli podmiotów wskazanych w punkcie 2. Wnioskodawca. Deklaracja nie jest podstawą do dochodzenia żadnych roszczeń finansowych**.** Szczegółowe zasady finansowania projektu będą określone w jednej z umów o realizacji projektu, o których mowa w §9 ust. 2 Wytycznych naboru.  3.12.3. OŚWIADCZENIE  w imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu oświadczam, że zostałem poinformowany, że w związku z możliwością zmiany wskazanych w punkcie 3.11.1 szacowanych kosztów realizacji projektu, wartość wkładu własnego może ulec zmianie i zostanie zweryfikowana w ramach wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (o którym mowa w §5 ust. 2 pkt. 1 wytycznych naboru)  X **TAK**  **NIE** (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ)* | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; 2. Deklaracja przez WNIOSKODAWCĘ wkładu własnego w wysokości min. 15% kosztów realizacji projektu netto szacowanych przez PLK. Brak akceptacji przez WNIOSKODAWCĘ finasowania wkładu własnego w wysokości wskazanej powyżej bądź negatywne oświadczenie z punktu 3.12.3 powoduje dyskwalifikacje projektu z Programu; |
| **3.13. Informacje o stopniu przygotowania projektu**  Należy podać wszelkie informacje o posiadanej lub będącej w trakcie opracowywania dokumentacji i terminach ich zakończenia. Jeżeli nie są prowadzone działania mające na celu przygotowanie projektu, należy wpisać „NIE DOTYCZY”. | Nie dotyczy. | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |
| **3.14. Informacje o dokumencie równoważnym względem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego**  (§5 ust. 6 WYTYCZNYCH NABORU)  Należy podać rodzaj, tytuł dokumentu, datę końcowego odbioru opracowania, podmiot zlecający opracowanie dokumentu równoważnego, informacje czy podmioty wskazane w punkcie 2. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY dysponują majątkowymi prawami autorskimi do opracowania (należy zaznaczyć znakiem X).  PLK na wystąpienie WNIOSKODAWCY poinformuje jaki dokument spełnia wymóg dokumentu równoważnego. W tym celu należy jako załącznik do formularza zgłoszenia załączyć elektroniczną wersję (CD, DVD) dokumentu równoważnego (należy zaznaczyć znakiem X pole „ZAŁĄCZONO DOKUMENT RÓWNOWAŻNY). | INFORMACJE O DOKUMENCIE RÓWNOWAŻNYM WZGLĘDEM WSTĘPNEGO STUDIUM PLANISTYCZNO-PROGNOSTYCZNEGO  **TAK** x **NIE**  (*NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X WYBRANĄ OPCJĘ.. W PRZYPADKU WSKAZANIA OPCJI TAK NALEŻY UZUPEŁNIĆ PUNKTY 3.14.1 DO 3.14.4)*  3.14.1. ………………………………………………………………………...……………….  *RODZAJ DOKUMENTU*  3.14.2. ………………………………………………………………………...……………….  *TYTUŁ DOKUMENTU*  3.14.3. ………………………………………………………………………...……………….  *DATA KOŃCOWEGO ODBIORU*  3.14.4. ………………………………………………………………………...……………….  *ZAMAWIAJĄCY*  WNIOSKODAWCA POSIADA MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DO OPRACOWANIA  WNIOSKODAWCA NIE POSIADA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO OPRACOWANIA  ZAŁĄCZONO DOKUMENT RÓWNOWAŻNY (wersja elektroniczna) | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami – ocena TAK/NIE; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA** (wypełnienie wszystkich pól jest obligatoryjne)  Wszelkie oświadczenia i deklaracje, także w imieniu podmiotów wskazanych w punkcie 2. wnioskodawca/wnioskodawcy w polu 2.2. partnerzy, składa wnioskodawca - lider projektu**.** Pełnomocnictwa o których mowa w punkcie 2. wnioskodawca/wnioskodawcy powinny upoważniać lidera projektu do złożenia deklaracji w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie.  Należy zakreślić znakiem „X” jedną ze wskazanych opcji. | | | **KRYTERIA OCENY** |
| 4.1. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję sfinansowanie i opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego (o których mowa w §5 ust. 2 pkt. 1 wytycznych naboru) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od przekazania informacji przez PLK o  pozytywniej ocenie formalnej formularza zgłoszenia projektu i kwalifikacji projektu do ii etapu naboru, o której mowa w §4 ust. 6 wytycznych naboru. | x TAK  NIE | 1. Wypełnienie pola zgodnie ze wskazaniami. Deklaracja negatywna dyskwalifikuje projekt z Programu – ocena TAK/NIE. |
| 4.2. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu deklaruję przeprowadzenie i finansowanie działań mających na celu integrację projektu z komunikacją indywidualną i komunikacją zbiorową. | x TAK  NIE |
| 4.3. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu zobowiązuję się, iż na każdym etapie naboru, a przed podpisaniem umowy na realizację projektu, zawiadomić PLK o każdej zmianie okoliczności faktycznych i prawnych we wniosku o nabór projektu, mającej wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru projektu i której wprowadzenie skutkowałoby negatywną oceną projektu. | x TAK  NIE |
| 4.4. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu potwierdzam(y), że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe. W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. | x TAK  NIE |
| 4.5. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu wyrażam(y) zgodę na udzielanie informacji i udostępnienie niniejszego wniosku podmiotom dokonującym oceny lub kontroli. | x TAK  NIE |
| 4.6. | W imieniu wnioskodawcy i partnerów projektu oświadczam(y), że zapoznałem się z wytycznymi naboru i w pełni akceptuję ich postanowienia. | x TAK  NIE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *data* |  | *podpis osoby/osób upoważnionej/ych*  *do reprezentowania Wnioskodawcy* |